ДОДАТОК

до рішення 9 сесії районної ради

6 скликання від  20.04.2012 року  № 119

Районна програма

«Питна вода

на 2012-2020 роки»

смт Чечельник

2012 р.

Зміст

Розділ  І. Загальні положення.

Розділ  ІІ. Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі та якості питної води.

Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми.

Розділ ІV. Напрями та заходи виконання програми.

Розділ V . Етапи виконання програми.

Розділ VІ. Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні   	       проблем забезпечення населення питною водою.

Розділ VІІ. Організаційне забезпечення виконання програми.

Розділ VІІІ. Фінансове забезпечення програми.

Розділ   ІХ. Контроль за виконанням програми.

Розділ   Х. Очікувані результати виконання програми.

Додаток 1. Загальна характеристика районної програми «Питна вода на 2012-2020 роки».

Додаток 2. Показники продукту районної програми «Питна вода на 2012-2020 роки».

Додаток 3. Напрями діяльності  районної  програми «Питна вода на 2012-2020 роки».

Додаток 4.  Основні заходи технічного переоснащення  систем централізованого

водопостачання і водовідведення смт Чечельник та забезпечення водопостачанням

населених пунктів району.

Додаток 5.  Перелік громадських криниць, їх технічний стан та вартість робіт , які необхідно виконати 	        для приведення криниць до належного технічного стану.

Розділ І.

Загальні положення

Районна  програми «Питна вода» на 2012-2020 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», пункту 4 Закону України “Про загальнодержавну цільову програму ”Питна вода України на 2011-2020 роки” від 20.11.2011 року.

Забезпечення населення району питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої надзвичайно важливе для збереження здоров’я, поліпшення умов життєдіяльності і підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації в населених пунктах району внаслідок низької якості питної води;

- незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- недостатністю використання розвіданих запасів та ресурсів підземних вод для питного водопостачання населення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані, експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення;

Програма базується на основних положеннях та завданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, передбачених загальнодержавною програмою.

Програма передбачає заходи щодо охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання, організації ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг водопостачання та водовідведення, технічного переоснащення і модернізації вказаних підприємств, підвищення рівня та якості послуг водопостачання та водовідведення, а також здійснення підготовки кадрів, забезпечення підвищення кваліфікації фахівців.

Розділ ІІ.

# Сучасний стан водопровідно-каналізаційної

мережі та якості питної води

У сучасних умовах водне господарство є однією з найважливіших складових, що забезпечує сталий розвиток району. Головним завданням при цьому є забезпечення населення та господарства району водою відповідної якості. Основою галузі є водні ресурси, що зосереджені у водних об’єктах (річках і водоймах) та підземні води.

Площа району 759,0 кв. км, що складає 2,9 % загальної площі Вінницької області. Протяжність з півночі на південь становить 29,5 км, а зі сходу на захід - 45,0 км. Чечельницький район має спільні кордони з Піщанським, Тростянецьким, Бершадським,  а також, Балтським, Кодимським (Одеської області)  районами. До складу району входять 22 населених пунктів, об’єднаних у 15 сільських та 1 селищну ради, в яких проживає 24,012 тис.чол. тис., (1,4 % від населення області), в тому числі сільського населення – 18,262 тис. чол., міського – 5,75  тис. чол.

Відстань від адміністративного центру - смт Чечельник до м. Вінниці складає 160 км, а до столиці - 360 км. Найближчою залізничною станцією є ст. Кодима (Одеська залізниця). 	Районним центром є селище міського типу Чечельник , територія якого складає 1114,9 га.

Через територію району  протікає річка Савранка  – загальною довжиною 68 км. Поверхневі водні ресурси району використовуються для технічного водопостачання.

Важливу роль у водному господарстві  Чечельниччини відіграють підземні води, як найбільш надійне джерело доброякісної питної води. Водозабір підземних вод в 2011 році становив близько 160,0   тис.м. куб. в рік, в тому числі, в смт. Чечельник -125 тис.м. куб.

В районі діє 24 водогони, що подають воду населенню. З них:

- комунальних - 14 (Чечельницький, Вербський, Бондурівський, Лузький, Куренівський, Стратіївський, Ольгопільський, Тартацький, Червоногребельський);

-  відомчих - 3 (ДП «Чечельницький спиртзовод, ВАТ” РП Агромаш”, ТОВ “Чечельницький молочний завод” );

- сільських - 7 (Берізки, Білий Камінь, Бритавка, Демівка, Каташин, Любомирка,  Рогізка).

Обслуговування водогонів здійснюють:

-  в смт. Чечельник – КП “Чечельник-комунсервіс;

- в селах Вербка, Бондурівка, Луги, Куренівка, Стратіївка, Ольгопіль, Тартак, Червона Гребля – МГК “Рембудкомунсервіс”;

- водогони в селах Берізки, Бритавка, Каташин, Любомирка та Рогізка  обслуговують місцеві сільськогосподарські підприємства;

- в селах Білий Камінь та Демівка – комунальні підрозділи, які утворені при виконкомах сільських рад;

- водогони ДП «Чечельницький спиртзавод», ВАТ “РП Агромаш” та ТОВ »Чечельницький молочний завод»  обслуговують самі підприємства.

Водопостачання здійснюється з 27 артезіанських свердловин, в яких встановлено насосне обладнання, коефіцієнт корисної дії якого становить в середньому від 60 до 90 %.

На території району водопровідні очисні споруди відсутні.

Загальна протяжність водопровідних мереж  району становить 130,7 км, в т.ч. передано в комунальну власність 76,8 км.

Населення району забезпечено централізованим водопостачанням  лише на 25,2 %  в т.ч. сільське населення на 12,2 %, смт Чечельник на 89,0 % .

Із 22 населених пунктів району в 19 (86%) здійснюється часткове  централізоване

водопостачання.

В районі  діють  поля фільтрації в смт Чечельник  потужністю – 366,7 м. куб. за добу. Вони знаходяться на балансі КП «Чечельниккомунсервіс» та потребують реконструкції.

На території району знаходяться 1 каналізаційно-насосна станція та каналізаційні  мережі загальною протяжністю 3,5 км і є власністю  комунальнального підприємства “Чечельниккомунсервіс”, технічний стан задовільний.

Водопровідні системи , як селища Чечельник, так і інших населених пунктів збудовано в 60-х та 70-х роках ХХ століття  і експлуатуються понад 40 років. Понад 70 відсотків основних фондів водопровідно-каналізаційної мережі району знаходяться в аварійному стані. В мережах водогону селища  Чечельник,  так і  інших населених пунктів,  реєструється велика кількість  аварій та проривів. Водопровідні мережі збудовані  з різнорідних матеріалів (азбестоцемент, сталь, чавун, поліетилен). Водопровідні мережі населених пунктів району, як правило,  тупикові . Даний факт призводить до застою води в тупикових ділянках і, відповідно, до погіршення якості води. За останній період часу   жоден  із 28 водогонів  не був реконструйований та капітально відремонтований . Проводяться, як правило, лише поточні ремонти для ліквідації поривів. При цьому нераціональні витрати та втрати питної води становлять в середньому понад 10 %. Насосні агрегати, що встановлені в системах водопостачання та водовідведення, відпрацювали встановлені терміни експлуатації і підлягають заміні. В системах водопостачання населених пунктів району практично відсутня запірна арматура різних діаметрів.

Найбільш складна ситуація із забезпеченням населення району централізованим водопостачанням складається в сільській місцевості району, що в першу чергу обумовлено припиненням діяльності ряду сільськогосподарських підприємств,  що  обслуговували водогони та незавершеністю передачі їх на баланс органів місцевого самоврядування.

В районі проводиться робота, направлена на технічне переоснащення водопровідно-каналізаційної мережі району. З цією метою:

1) за рахунок субвенції з державного бюджету в селі Демівка   побудовано 5,9 км. водопровідних мереж.  Обсяг виконаних робіт становив 450,0 тис. грн.;

2) заплановані роботи по закінченню будівництва системи водопостачання в селищі Чечельник (вул. В.Стуса, Спортивна, Зелененького). Обсяг виконаних робіт становитиме 492,379 тис. грн.

(10 %місцевий бюджет; 90 %  – державний бюджет).

3) в смт Чечельник в 2006 р.  розпочато будівництво очисних споруд. Встановлено сучасне обладнання, яке забезпечить в автоматичному режимі перекачування нечистот на очисні споруди.  Для закінчення робіт необхідно 1216,768 тис. грн. (10%місцевий бюджет; 90 –державний бюджет).

4) проведено роботу по оснащенню інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку холодної води. Закуплено та встановлено 30 лічильників обліку холодної води. Обсяг виконаних робіт становить   42,0 тис. грн.

5) Впроваджуються в наявному житловому фонді прилади обліку води. Встановлено 1111 лічильників на холодну воду,  що  становить  72,4 %  до загальної  кількості  споживачів.

6) встановлено лічильник води на артезіанській свердловині в селищі Чечельник.

Відомості про стан водопостачання населених пунктів району наведені в таблиці.

Стан водопостачання  населення району

| № з/п | Назва територіаль ної громади | Наявна кількість населення | Довжина водогону, км | Наявна кількість дворів |  | Обслуговування водогону здійснює |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | В т.ч передано в комунальну власність | Всього | В т.ч. корис туються централ. водопостач | % забезпечення |  |
| 1. | Берізецька | 841 | 5,0 | 5,0 | 395 | 64 | 16,2 | С/р |
| 2. | Білокамінська | 791 | 1,0 | 1,0 | 368 | 15 | 4,0 | ТОВ “Ободівка Агро” |
| 3. | Бондурівська | 920 | 2,0 | 2,0 | 435 | 42 | 9,6 | МГК “Рембудкомунсервіс |
| 4. | Бритавська | 601 | 1,2 | 1,2 | 237 | 14 | 6,0 | С/р |
| 5. | Вербська | 2007 | 1,5 | 1,5 | 822 | 51 | 6,2 | МГК “Рембудкомунсервіс |
| 6. | Демівська | 1457 | 7,9 | 7,9 | 677 | 20 | 3,0 | Комун. підрозділ |
| 7. | Каташинська | 1117 | 8,4 | 8,4 | 523 | 86 | 16,4 | С/р |
| 8. | Куренівська | 330 | 2,3 | 2,3 | 180 | 43 | 24,0 | МГК “Рембудкомунсервіс |
| 9. | Лузька | 813 | 3,2 | 3,2 | 382 | 54 | 14,1 | МГК “Рембудкомунсервіс |
| 10 | Любомирська | 771 | 1,5 | 1,5 | 342 | 23 | 6,7 | С/р |
| 11. | Ольгопільська | 3315 | 24,0 | 13,2 | 1406 | 365 | 26,0 | МГК “Рембудкомунсервіс |
| 12. | Рогізківська | 1044 | 2,5 | 2,5 | 451 | 36 | 8,0 | С/р |
| 13. | Стратіївська | 1186 | 3,0 | 3,0 | 538 | 53 | 10,0 | МГК “Рембудкомунсервіс |
| 14. | Тартацька | 2021 | 7,5 | 7,5 | 779 | 84 | 10,8 | МГК “Рембудкомунсервіс |
| 15. | Червоногребельська | 1048 | 4,6 | 4,6 | 503 | 32 | 6,4 | МГК “Рембудкомунсервіс |
|  | Всього в сільській місцевості | 18261 | 70,7 | 59,9 | 8038 | 982 | 12,2 |  |
| 16. | смт. Чечельник | 5750 | 32,3 | 21,9 | 1650 | 1469 | 89,0 | КП “Чечельник-комунсервіс” |
|  | Всього по району | 24012 | 103,0 | 81,8 | 9688 | 2451 | 25,2 |  |

Більше як 75 % населення району користується питною водою з колодязів. На території району нараховується 1044 громадських колодязів, яким користуються 8352 сімей. Виходячи із наведених фактів, можна зробити висновок про те , що в районі  близько 50% населення  споживає питну воду з індивідуальних криниць. Індивідуальні криниці практично не обліковуються , якість питної води в них контролюється не в повній мірі.

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення у переважній більшості населених пунктах району не відповідають рівню економічно-обгрунтованих витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість функціонування галузі та її поступовий занепад.

Протягом останніх років у водопровідно-каналізаційному господарстві територіальних громад району накопичилось багато проблем ,які потребують негайного вирішення. Це, в першу чергу, зношеність мереж водопостачання і водовідведення. Значна частина енергоємного обладнання відпрацювала нормативні  терміни експлуатації та потребує заміни.

На сучасному етапі вирішальне значення має запровадження нових інноваційних , науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності управління, зокрема у сфері водопровідно-каналізаційного господарства.

Розділ ІІІ.

Мета та основні завдання

Метою Програми є забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері питного водопостачання, покращення забезпечення населення району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення  на цій основі стану здоров’я  населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в районі.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення ряду наступних завдань:

- забезпечення населення району послугами з водопостачання та водовідведення належного рівня та якості відповідно до національних стандартів;

- створення сприятливих умов підприємствам питного водопостачання для накопичення інвестиційних ресурсів для їх технічного переснащення і впровадження передових технологій  та обладнання;

- зменшення технологічних витрат води, впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації «пілотних» проектів;

- відновлення аварійних об’єктів водопровідно-каналізаціного господарства;

- недопущення забруднення питного водопостачання , забезпечення  відповідності санітарно-епідеміологічним умовам;

- підвищення ефективності і надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних ,санітарних заходів, розвитку систем забору , транспортування питної води та водовідведення.

- вдосконалення господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води.

Розділ ІV.

Напрями та заходи виконання програми

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг водопостачання та водовідведення;

- забезпечення централізації підприємств, що надають послуги водопостачання та водовідведення;

- технічне переоснащення водопровідно-каналізаційного господарства;

- підвищення рівня та якості послуг водопостачання і водовідведення, здійснення підготовки, перепідготовки кадрів, забезпечення підвищення кваліфікації фахівців сфери водопровідно-каналізаційного господарства, забезпечення інформування громадськості;

- розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

- забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води, очищення стічних вод відповідним обладнанням та приладами контролю;

Загальна характеристика Програми наведена у додатку 1. Напрями діяльності, заходи та

джерела  фінансування районної програми  у додатку 3.

На виконання цієї Програми на  2012-2020 роки потрібно 13422,677 тис. грн.

Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення

здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві в разі, якщо вони передбачені у державному бюджеті на відповідний рік і місцевими бюджетами.

Розділ V.

Етапи виконання програми

Програма розрахована на 9 років і виконається в три етапи.

На першому етапі (2012-2014 роки) передбачається:

- суттєве зменшення енергоспоживання об’єктами водопостачання та водовідведення;

- покращення і стабілізація фінансового стану підприємств;

- відновлення експлуатаційних характеристик замортизованого обладнання і мереж;

- здійснення заходів з охорони джерел питного водопостачання;

- забезпечення дотримання режимів зон санітарної охорони  водоохоронних зон питного водопостачання;

- досягнення, за рахунок широкого впровадження приладів обліку споживання води, зменшення кількості води, що подається споживачам;

- забезпечення споживачів населених пунктів цілодобовим постачанням води з необхідними параметрами за витратами і тиском;

- покращення якості питної води та якості очищення стічних вод;

- часткове підвищення надійності систем питного водопостачання та водовідведення;

- зменшення витоків з мереж водопостачання та водовідведення;

- забезпечення централізації підприємств питного водопостачання, що надають послуги водопостачання та водовідведення.

- розширення обсягів робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення  населених пунктів;

- подальше покращення якості питної води та очищення стічних вод, підвищення якості послуг для всіх категорій споживачів.

На другому етапі ( 2015-2017 років) передбачається:

- ліквідація понаднормативних витоків з мереж водопостачання;

- зниження до мінімуму наслідків  затоплення каналізаційних насосних станцій та його впливу на навколишнє середовище.

На третьому етапі (2018-2020 роки) передбачається:

- завершення найбільш капіталовитратних заходів;

- ліквідацію передумов забруднення навколишнього середовища, в першу чергу, рік, що протікають через територію району, водойм, ставків;

- підвищення пропускної здатності споруд каналізації.

Розділ VІ.

Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості  у розв’язанні проблем забезпечення населення  питною водою

З метою забезпечення виконання заходів Програми передбачається удосконалити навчання робітників та службовців підприємств на базі комунального професійно-технічного навчального закладу «Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» та навчального центру Вінницького обласного комунального виробничого підприємства водопровідно-каналізаціного господарства «Вінницяводоканал».

Паралельно з цим планується провести перепідготовку на базі Державної академії житлово-комунального господарства та інших навчальних закладів інженерно-технічного персоналу та фахівців сфери управління підприємствами.

Через засоби масової інформації планується цикл виступів фахівців і керівництва, з метою інформування населення про сучасний стан підприємства , проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Передбачається і надалі проводити громадські слухання з формування тарифів на послуги водопостачання і водовідведення.

Розділ VІІ.

Організаційне забезпечення виконання програми

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, освоєння капіталовкладень, стабільність економічного становища підприємств КП “Чечельник-комунсервіс” та МГК “Рембудкомунсервіс”, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів .

Організацію виконання програми відповідно до своїх повноважень на районному рівні здійснює районна державна адміністрація.

На реалізацію Програми територіальні громади району розробляють заходи щодо її виконання по роках, а також передбачають конкретні  джерела фінансування.

Районна державна адміністрація щорічно інформує районну раду про хід виконання Програми.

Розділ VІІІ.

Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються в рамках районних, галузевих програм і проектів, що реалізуються);

- власних коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення;

- інших джерел надходження коштів.

Загальна сума, яка необхідна для виконання запланованих заходів Програми становить 13422,677 тис. грн.        	Перелік об’єктів, що фінансується у відповідний рік, формується відділом  розвитку інфраструктури райдержадміністрації, санітарно-епідеміологічною та екологічною службою за поданням органів місцевого  самоврядування .

Орієнтовні джерела фінансового забезпечення виконання завдань районної Програми «Питна вода 2012-2020 роки» наведені у додатку 3.

Розділ ІХ.

#### Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює відділ розвитку інфраструктури  райдержадміністрації у межах повноважень, визначених чинним законодавством.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про охорону навколишнього природного середовища».

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Розділ Х.

# Очікувані результати виконання програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- зменшення споживання електроенергії об’єктами водопостачання та водовідведення на 14-18 %;

- зменшення питомої норми споживання електроенергії по воді на 35 %;

- скорочення  понаднормативних витоків на 8-10 % при транспортуванні води до споживачів;

- покращення екологічного стану навколишнього середовища і зменшення витрат на ліквідацію його забруднення на 15-20 %;

- покращення умов праці обслуговуючого персоналу;

- зменшення валових витрат на добування, транспортування питної води і очищення стічних вод;

- доведення якості питної води до рівня у розвинутих європейських державах;

- стабільність фінансового стану підприємств;

- зменшення кількості замортизованих мереж до 15 % , устаткування –до 10-15 %;

- зростання кількості абонентів, які користуються системою централізованого водопостачання на 843 абонента;

- зменшення кількості аварій на 1 км. мережі до 0,2 одиниць на рік;

- зменшення кількості витрат води при транспортуванні до 130 м.куб. на 1000 м.куб. води поданої в селища та села;

- наявність цілодобової подачі води споживачам з належним тиском і витратою;

- зменшення кількості забруднюючих речовин, що потрапляють у навколишнє середовище від діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, до нормативних величин згідно ГДС;

- досягнення рентабельності роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 7 % і більше.

Додаток 1

до районної програми

«Питна вода на 2012-2020 роки»

Загальна характеристика районної програми

«Питна вода на 2012-2020 роки»

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Чечельницька районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу відповідно якого розробляється Програма | 3 березня 2005 року № 2455 –ІV Закон України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України на 2006-2020 роки». |
| 3. | Розробник Програми | Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець | Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації |
| 5. | Учасники програми | Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації Райсанепідемстанція Сільські та селищна ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2012-2020 роки |
| 7. | Етапи виконання Програми | І етап 2012-2014 роки ІІ етап 2015-2017 роки ІІІ етап 2018-2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 13422,677 тис. грн. |
| 8.1. | у томі числі бюджетних коштів | 12251,323 тис. грн. |
| 8.2. | з них коштів місцевих бюджетів | 1171,354 тис. грн. |
| 9. | Основні джерела фінансування Програми | Державний бюджет України Місцевий бюджет Власні кошти підприємств питного водопостачання Інші джерела |

Додаток 2

до районної програми

«Питна вода» на 2012-2020 роки

Показники

продукту районної програми  «Питна вода на 2012-2020 роки»

| № п/п | Назва показників | Одиниця виміру | Вихідні дані на початку дії Програми | І етап виконання Програми | ІІ етап (2015-2017 рр.) | ІІІ етап (2018-2020 рр.) | Всього за період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |  |  |  |
| І | Показники продукту програми |
| 1. | Протяжність водопровідних мереж | км. | 130,7 | 133,5 | 135,7 | 140,0 | 151,3 | 166,2 | 35,5 |
| 2. | Збільшення кількості абонентів, які користуються централізованим водопостачанням | Абонентів | 2652 | 2712 | 2798 | 3063 | 3273 | 3495 | 843 |

Додаток  3

до районної програми

«Питна вода на 2012-2020 роки»

Напрями діяльності, заходи та джерела районної програми

«Питна вода на 2012-2020 роки»

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., в т. ч.: І етап 2012- 2014 рр., ІІ етап 2015-2017 рр., ІІІ етап 2018-2020 рр. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання | 1.1. Поліпшення стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання 1.2. Благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів -винесення прибережних смуг малих річок в межах населених пунктів в натурі; -залуження прибережних захисних смуг поверхневих водоймищ 1.3. Укріплення берегів річок і водоймищ, заліснення прибережних смуг поверхневих водоймищ | 2012-2020 рр. 2012-2020 рр. | Органи місцевого самоврядування Органи місцевого самоврядування, користувачі поверхневих водоймищ Користувачі поверхневих водоймищ | Державний бюджет, місцевий бюджет, Місцевий бюджет, залучені кошти Місцевий бюджет, залучені кошти | 600,0 100,0 200,0 | Зменшення надходжень забруднюючих речовин у водні об’єкти-джерела питного водопостачання Зменшення надходжень забруднюючих речовин у водні об’єкти-джерела питного водопостачання, зменшення грунтової ерозії Зменшення ґрунтової ерозії |
| 2 | Технічне переоснащення водопровідно-каналізаційного господарства | Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання та водовідведення району | 2012-2020 рр. | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКГ | 12522,677 | Забезпечення населення району якісною питною водою нормативної якості, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів у системах питного водопостачання, попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у водопровідно-каналізаційних мережах. Спрямування розвитку екологічного виховання, освіти, інформування населення, підготовки професійних кадрів. |
|  |  | Використання альтернативних механізмів фінансування довгострокових проектів, в т. ч. залучення коштів інвесторів, населення. | Постійно | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКГ |  |  |
|  |  | Розробка та реалізація інвестиційно-іноваційних проектів, спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій | Постійно | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКГ |  |  |
|  |  | Запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства | 2012-2020 рр. | Підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Кошти підприємств ЖКГ |  |  |
|  |  | Оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води шляхом встановлення будинкових лічильників | 2012-2020 рр. | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКГ |  |  |
|  |  | Проведення поточного та капітального ремонту громадських криниць в населених пунктах району (450 од.) | 2012-2020 рр. | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКП |  |  |
|  |  | Оснащення артезіанських свердловин лічильниками холодної води | постійно | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКГ |  |  |
|  |  | Оснащення артезіанських свердловин арматурою керування та зональними лічильниками | постійно | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКГ |  |  |
|  |  | Оснащення лічильниками холодної води (приватний сектор) | постійно | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | кошти підприємств ЖКГ, власні кошти |  |  |
| 3 | Підвищення рівня та якості послуг водопостач. та водовідведення | Належне технічне обслуговування систем водопостачання та водовідведення | 2012-2020 рр. | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКП |  | Забезпечення населення району якісним наданням послуг з водовідведення та скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів у системах водовідведення, попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у водопровідно-каналізаційних мережах. |
| 4 | Підвищення рівня та якості послуг водопостачання та водовідведення. Здійснення підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації фахівців ЖКГ, забезпечення інформування населення | Підвищення якості питної води | Постійно | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКГ |  | Забезпечення населення району якісною питною водою нормативної якості, підготовка професійних кадрів і формування екологічної свідомості та культури |
|  |  | Забезпечення цілодобового гарантованого постачання питної води в обсягах, необхідних для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб населення | Постійно | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКГ |  |  |
|  |  | Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери управління водопровідно-каналізаційного господарства | Постійно | Підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Кошти підприємств ЖКГ |  |  |
|  |  | Підготовка і підвищення кваліфікації фахівців контрольно-вимірювальних лабораторій | Постійно | Підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення | Кошти підприємств ЖКГ |  |  |
|  |  | Вивчення громадської думки, проведення інформаційно-освітніх компаній стосовно рівня і якості послуг, залучення громадськості до розв’язання проблем у сфері водокористування | Постійно | Органи місцевого самоврядування, підприємства надавачі послуг , ЗМІ | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств ЖКГ |  |  |

Додаток 4

до районної програми

“Питна вода” на 2012- 2020 рр.

##### Основні заходи технічного переоснащення  систем централізованого водопостачання і

##### водовідведення смт Чечельник та забезпеченняводопостачанням населених пунктів району

| № п/п | Назва будівництва об’єкта водопровідно-каналізаційного господарства (орієнтовна вартість) | Введення в експлуатацію всього | І етап виконання Програми (тис. грн.) | ІІ етап (2015- 2017 рр.) тис. грн. | ІІІ етап (2018-2020рр.) тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рік | Потужність, кількість, протяжність | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |  |  |
| 1. | Чечельницька селищна рада – 4059,147 тис. грн. 1.1. Будівництво очисної споруди по вул. Радянській в смт Чечельник 1.2. Забезпечення належного санітарного та технічного стану артсвердловин та водонапірних башт в смт. Чечельник 1.3. Реконструкція водопровідних мереж системи водопостачання смт. Чечельник по вул. Стуса, Зелененького, Спортивна. 1.4. Реконструкція водозабору в смт Чечельник 1.5. Реконструкція системи водопостачання по вул. Заводській, Гагаріна та Радянській 1.6. Реконструкція башт Рожновського 1.7. Реконструкція павільйонів | 2013 р. 2012-2020 рр. 2012 р. 2013-14 рр. 2013-20114 рр. 2015-2016 рр. | 100 м3/добу 7 3,6 км 2 од. 2,7 км 7 од. 7 од. | 25,8 492,379 | 1216,768 25,8 100,0 140,0 260,0 | 25,8 100,0 500,0 | 61,3 220,0 | 61,3 450,0 380,0 |
| 2. | Берізецька сільська рада - 370,0 тис. грн. 2.1. Реконструкція водогону в с. Берізки, вулиця Леніна 2.2.Проведення капітального ремонту башні Рожновського | 2014 р. 2015р. | 2 км. |  |  | 280,0 | 90,0 |  |
| 3. | Білокамінська сільська рада - 190,0 тис. грн. 3.1. Реконструкція системи водопостачання в с. Б Камінь (будівництво водогону по вул. Першотрвневій) | 2015 р. | 1,5 км. |  |  |  | 190,0 |  |
| 4. | Бондурівська сільська рада - 630,0 тис. грн. 4.1. Реконструкція водогону по с. Бондурівка - будівництво артсвердловини | 2014 р. 2016 р. | 1,4 км., 1 од. |  |  | 210,0 | 420,0 |  |
| 6. | Бритавська сільська рада – 555,0 тис. грн. 5.1. Реконструкція системи водопостачання в с.Бритавка: відновлення роботи арт. свердловини, реконструкція водогону | 2013-17 рр. | 0,8 км. |  | 120,0 |  | 435,0 |  |
| 6. | Вербська сільська рада – 1580,0 тис. грн. 6.1. Реконструкція системи водопостачання в с. Вербка: - будівництво артсвердловини - будівництво водогону (вул. 1 Травня, Леніна) | 2014-2020 рр. 2018 р. | 2 од. 4 км. |  |  | 350,0 | 230,0 | 350,0 650,0 |
| 7. | Демівська сільська рада - 423,53 тис. грн. 7.1. Реконструкція водогону в с. Демівка по вул. Котовського та Рікса | 2012-13 рр. | 3,5 км. | 282,53 | 140,0 |  |  |  |
| 8. | Каташинська сільська рада - 760,0 тис. грн. 8.1. Реконструкція артскважини в с. Каташин: реконструкція водогону в с. Каташин по вул. Жовтневій, Перемоги 8.2. Реконструкція водогону в с. Жабокричка по вул. 50 річчя Жовтня | 2014 р. 2017-18 рр. | 1 од. 3 км. |  |  | 180,0 | 350,0 | 230,0 |
| 9. | Куренівська сільська рада - 185,0 тис. грн. 9.1. Реконструкція водогону в с. Куренівка по вул. Партизанській - заміна арматури керування | 2015-17 рр. | 0,2 км. |  | 60,0 |  | 125,0 |  |
| 10. | Лузька сільська рада – 630,0 тис. грн. 10.1. Реконструкція системи водопостачання - будівництво артсвердловини | 2011- 2016 р. | 0,8 км., 1 од. | 450,0 |  |  | 180,0 |  |
| 11. | Любомирська сільська рада - 460,0 тис. грн. 11.1. Реконструкція водогону в с.Любомирка по вул. Кірова | 2014-2016 рр. | 2 км. |  |  | 140,0 | 280,0 |  |
| 12. | Ольгопільська сільська рада- 390 тис. грн. 12.1. Будівництво водогону по вул. 1-го Травня 12.2. Заміна колонок водопостачання по вул. Реви, Інтернаціональній та Леніна | 2013 р 2014 р. | 0,5 км, 12 шт |  | 140,0 | 250,0 |  |  |
| 13. | Рогізківська сільська рада – 875,0 тис.грн. 13.1. Реконструкція водогону в с. Рогізка вул. Леніна, Молодіжна 13.2. Будівництво водогону по вул. Садовій 13.3. Будівництво башні Рожновського 13.4. Оснащення артсвердловини арматурою керування та зональним лічильником | 2013р. 2016 р. 2015 р. 2012 р. | 1,5 км 0,8 км 1 од. 1 од. | 65,0 | 280,0 |  | 350,0 | 180,0 |
| 14. | Стратіївська сільська рада – 510,0 тис. грн. 14.1. Будівництво водогону в с. Стратіївка по вул. Леніна, Жовтневій 14.2. Реконструкція водогону по вул.Жовтневій | 2020 р. 2015рр. | 2,0 км 1,2 км. |  |  |  | 220,0 | 290,0 |
| 15. | Тартацька сільська рада - 445,0 тис. грн. 15.1. Реконструкція водогону по вул.Жовтневій 15.2. Ремонт артсвердловини | 2013-14 рр. 2017 р. | 1,5 км. 1 од. |  | 160,0 | 120,0 | 165,0 |  |
| 16. | Червоногребельська сільська рада – 460,0 тис.грн. 16.1. Реконструкція водогону по вул.Жовтневій | 2013-2014 рр. | 2,5 км |  | 180,0 | 280,0 |  |  |
|  | Всього - 12522,677 |  |  | 1315.709 | 2822.568 | 2435,8 | 3357,3 | 2591,3 |

Додаток 5

до районної програми

«Питна вода на 2012-2020» рр.

Перелік громадських криниць, їх технічний стан

та вартість робіт, які необхідно виконати для приведення криниць до належного технічного стану по

Чечельницькому району

| № з/п | Місце розташування криниці | Кількість криниць | Орієнтовна кількість споживачів | Технічний стан | Роботи , які необхідно виконати , для приведення криниць в належний технічний стан. | Орієнтовна вартість робіт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Берізки | 59 | 144 | задовільний | Ремонт огорожі, цямриня, очистка | 15,0 |
| 2. | с. Б. Камінь | 60 | 419 | задовільний | Ремонт відмістки, покрівлі, огорожі | 18,3 |
| 3. | с. Бондурівка | 70 | 607 | задовільний | Ремонт відмістки, покрівлі, огорожі | 24,8 |
| 4. | с. Бритавка | 26 | 98 | задовільний | Ремонт відмістки, покрівлі, огорожі | 8,5 |
| 5. | с. Вербка | 111 | 969 | задовільний | Ремонт огорожі, очистка, ремонт цямриння | 32,8 |
| 5.1 | с . Василівка | 8 | 29 | задовільний | Ремонт огорожі, очистка, ремонт цямриння | 2,0 |
| 6. | с. Демівка | 52 | 862 | задовільний | Ремонт відмістки, покрівлі, огорожі | 15,0 |
| 7. | с. Каташин | 73 | 812 | задовільний | Ремонт відмістки, покрівлі, огорожі, очистка | 18,5 |
| 7.1 | с. Жабокричка | 45 | 263 | задовільний | Ремонт відмістки, покрівлі, огорожі, очистка | 13,2 |
| 8. | с.Куренівка | 22 | 67 | задовільний | Ремонт відмістки, покрівлі, огорожі, очистка, фарбування | 7,5 |
| 9. | c. Луги | 33 | 76 | задовільний | Очистка, ремонт відмістки, огорожі, покрівлі, цямриння | 21,6 |
| 10. | c. Любомирка | 46 | 96 | задовільний | Ремонт відмістки, огорожі, очистка | 12,4 |
| 11. | с. Ольгопіль | 92 | 1593 | задовільний | Ремонт огорожі, відмістки, цямриння | 25,8 |
| 12. | с. Рогізка | 71 | 367 | задовільний | Ремонт відмістки, цямриння | 23,6 |
| 12.1 | с. Тарасівка | 4 | 31 |  |  | 1,5 |
| 13 | c. Стратіївка | 67 | 365 | задовільний | Очистка криниць, ремонт відмістки, огорожі, покрівлі. | 16,2 |
| 14. | с. Тартак | 57 | 685 | задовільний | Ремонт огорожі, відмістки, очистка, фарбування криниць | 14,0 |
| 15. | с. Ч. Гребля | 83 | 421 | задовільний | Очистка криниц , ремонт відмістки, огорожі, покрівлі. | 16,2 |
| 15.1 | с. Новоукраїнка | 1 | 5 | задовільний | Очистка криниць, огорожі. | 0,4 |
| 16. | смт Чечельник | 67 | 479 | задовільний | Ремонт огорожі, відмістки | 18,0 |
|  | Всього | 1044 | 8352 |  |  | 305,3 |

Керуюча справами виконавчого апарату

районної  ради                                                                                                                                               Г. М. Лисенко