ІНФОРМАЦІЯ

про стан утримання комунальних доріг району

Савчук В.В., перший заступник голови Чечельницької райдержадміністрації

Протяжність комунальних доріг по району складає 291,27 км, з них  асфальтовані – 40,24 км,  відсипні – 93,81 км, грунтові – 157,22 км.

З метою покращення стану дорожнього покриття проводяться роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів.

У 2018 році було заплановано видатки з місцевих бюджетів на утримання автомобільних доріг комунальної власності в сумі 2272,7 тис.грн. За минулий рік 2018 року виконано робіт на суму 2219,2 тис.грн, в тому числі:

в селищі Чечельник на суму 1295,7 тис. грн;

в селі Берізки-Чечельницькі на суму 363,1 тис.грн;

в селі Тартак на суму 269,2 тис. грн;

в селі Стратіївка на суму 104,1 тис.грн;

в селі Демівка на суму 72,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року виконано робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності  по Чечельницькому району:

| Назва об'єкту (вид робіт, назва вулиці, населений пункт) | Обсяги робіт, які планується виконати у 2018 році |  |  |  | Всього виконано робіт на об'єкті з початку 2018 року |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за рахунок коштів місцевого бюджету |  | за рахунок позабюджетних коштів (спонсорська допомога, кошти населення тощо) |  | за рахунок коштів місцевого бюджету |  | за рахунок позабюджетних коштів (спонсорська допомога, кошти населення тощо) |  |
|  | грн. | м.кв. | грн. | м.кв. | грн. | м.кв. | грн. | м.кв. |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поточний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берізки | 363200,00 |  |  |  | 363082,49 |  |  |  |
| Білий Камінь | 8989,00 |  |  |  | 8988,76 |  |  |  |
| Бондурівка | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |
| Бритавка | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Вербка | 7560,00 |  |  |  | 7534,99 |  |  |  |
| Демівка | 84000,00 |  |  |  | 75003,83 |  |  |  |
| Каташин | 42280,00 |  |  |  | 33195,84 |  |  |  |
| Куренівка | 9000,00 |  |  |  | 8065,35 |  |  |  |
| Луги | 17935,00 |  |  |  | 16136,60 |  |  |  |
| Любомирка | 83,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Ольгопіль | 4902,00 |  |  |  | 4897,09 |  |  |  |
| Рогузка | 9840,00 |  |  |  | 9837,82 |  |  |  |
| Стратіївка | 104200,00 |  |  |  | 104136,60 |  |  |  |
| Тартак | 301106,00 |  |  |  | 269170,66 |  |  |  |
| Червона Гребля | 3476,00 |  |  |  | 3458,10 |  |  |  |
| Чечельник | 1296100,00 |  |  |  | 1295652,65 |  |  |  |
| Всього | 2272671,000 |  |  |  | 2219160,78 |  |  |  |

В селі Білий Камінь на ремонт дороги  протягом 2018  року та  8 місяців  2019 року було витрачено спонсорських коштів ТОВ «Ободівка Агро» (директор Рудченко С.А.)  у сумі – 75,0 тис.грн, а саме укладення асфальтного покриття по вулиці Лівобережна. На утримання та поточний ремонт доріг за вказаний період витрачено коштів у сумі 45, тис.грн, в тому числі бюджетних 8,8 тис.грн, спонсорську допомогу у завезені матеріалу та  ремонту доріг було надано ПП Лесик В.І.

В селі Ольгопіль у 2018 році  закупено 250 тон щебню на суму 33,6 тис.грн для ремонту вулиць.

У  2018  році  було  проведено  роботи  по  поточному  ремонту  вулиць  с. Бондурівка (вул. Б.Хмельницького та вул. Шевченка) на суму 81,8 тис.грн.

Протягом 2018 року в селі Стратіївка проведено поточний ремонт дороги по вулиці Шевченка на суму 100,0 тис.грн.

На 2019 рік заплановано видатки на утримання автомобільних доріг комунальної власності на суму 2846,0 тис.грн.  За 8 місяців 2019 року за рахунок коштів місцевих бюджетів виконано робіт на суму 1233,8 тис.грн, в тому числі:

в селищі Чечельник 785,4 тис. грн;

в селі Тартак на суму 211,1 тис. грн;

в селі Берізки-Чечельницькі на суму 107,2 тис.грн.

Станом на 10.09.2019 року виконано робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності  по Чечельницькому району:

| Назва об'єкту (вид робіт, назва вулиці, населений пункт) | Обсяги робіт, які планується виконати у 2019 році |  |  |  | Всього виконано робіт на об'єкті з початку 2019 року |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за рахунок коштів місцевого бюджету |  | за рахунок позабюджетних коштів (спонсорська допомога, кошти населення тощо) |  | за рахунок коштів місцевого бюджету |  | за рахунок позабюджетних коштів (спонсорська допомога, кошти населення тощо) |  |
|  | тис.грн. | м.кв. | тис.грн. | м.кв. | тис.грн. | м.кв. | тис.грн. | м.кв. |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поточний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берізки | 280,000 |  |  |  | 107,221 |  |  |  |
| Білий Камінь | 10,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Бондурівка | 30,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Бритавка | 10,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Вербка | 20,000 |  |  |  | 8,669 |  |  |  |
| Демівка | 217,521 |  |  |  | 20,532 |  |  |  |
| Каташин | 316,467 |  |  |  | 22,644 |  |  |  |
| Куренівка | 10,000 |  |  |  | 4,285 |  |  |  |
| Луги | 24,566 |  |  |  | 9,918 |  |  |  |
| Любомирка | 3,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Ольгопіль | 10,000 |  |  |  | 8,570 |  |  |  |
| Рогізка | 8,150 |  |  |  | 6,444 |  |  |  |
| Стратіївка | 385,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Тартак | 435,000 |  |  |  | 211,095 |  |  |  |
| Попова Гребля | 86,254 |  |  |  | 49,000 |  |  |  |
| Чечельник | 1000,000 |  |  |  | 785,443 |  |  |  |
| всього | 2845,958 |  |  |  | 1233,821 |  |  |  |

На виконання  п.п.2.1 доручення  голови  облдержадміністрації від 03.11.2017 року № 01.01-11/6542  «Деякі питання обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що передаються до сфери управління облдержадміністрації» та відповідно до розпорядження голови Чечельницької   районної  державної  адміністрації  від 03 листопада  2017  року № 366 16 автомобільних доріг загального користування місцевого значення загальною протяжністю 118,9 кілометрів, в т.ч: обласних – 60,4 км та районних – 58,7 км передано до сфери управління облдержадміністрації.

Протягом 2018 року на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, що передані до сфери управління облдержадміністрації проведено роботи:

дорога О-02-16-07 Піщанка-Чечельник заплановано на суму 1717,87 тис.грн, фактично виконано на суму 1717,87 тис. грн;

дорога С-02-25-10 Білий Камінь-Рогізка заплановано на суму 1599,96 тис. грн, фактично виконано на суму 1584,92 тис. грн;

дорога С-02-25-09 Вербка-Бритавка заплановано на суму 777,31 тис.грн, фактично виконано на суму 429,18 тис.грн;

Протягом 8 місяців 2019 року проводяться першочергові роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, що передані до сфери управління облдержадміністрації:

дорога О-02-25-01Чечельник-Кодима: на 01.01.2019 року план складав 5,5 млн. грн, станом на березень 2019 року план скореговано до 4,7 млн.грн Виконано робіт на суму 4 674,0 тис.грн.

дорога 0-02-25-03 Чечельник – Білий Камінь: заплановані роботи на суму 800,0 тис.грн (план на початок року складав 1,3 млн. грн).

Прошу селищну та сільські ради при плануванні бюджетів на 2020 рік на утримання, ремонт комунальних доріг та інше.